**会议纪要**

纪要编号：20171222

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时　间** | 2017年12月22日 | **地点** | 大象会议室 |
| **主持人** | 庄德元 | | |
| **参会人员** | 庄德元、吴永、谢玉柱、马利荭、张永波、王登璐、吴震、山青、姚小军、陈亮、杨兴、徐海瑞、李兴蒙、陈成杰、刘晶、贾立尧、耿建纯、孙向磊 | | |
| **纪要人** | 刘晶 | | |
| **会议主题** | 报销SAAS周例会 | | |
| **会议要点** | 报销SAAS周例会 | | |
| **会议内容** | 本周SAAS基本工作情况如下：   1. 测试情况： 2. 目前测试用例已经全部覆盖完成，处于修改bug阶段。 3. 目前APP端未关闭bug为96条，PC端未关闭的bug为50条。   二、开发情况：  1、APP端完成附件上传、邮件、打印的功能，余留费用类型二级菜单列表功能。  2、后台修改审批流程、报表、审批模板相关问题。  3、解决APP、PC端的bug。  三、存在问题  1、主要是审批流程的稳定性：目前流程跑通过，但不是很稳定并存在错误数据。  2、二级列表菜单需要人为初始化。  3、已解决的bug出现反复情况  四、提醒  1、二期费用类型、模板的功能放在了一期后期开发。  五、总结  1、保证审批流程的稳定性、准确性。  2、二期实现放在一期的功能可以靠后，优先解决一期功能问题。  3、在提交禅道之前，需要先与相应的负责人沟通，保证理解一致，提高效率。 | | |