**会议纪要**

纪要编号：20171229

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时　间** | 2017年12月29日 | **地点** | 大象会议室 |
| **主持人** | 庄德元 | | |
| **参会人员** | 庄德元、吴永、谢玉柱、刘晶 | | |
| **纪要人** | 刘晶 | | |
| **会议主题** | 报销SAAS项目元旦安排 | | |
| **会议要点** | 报销SAAS项目元旦安排 | | |
| **会议内容** | 本次会议内容大体如下：   1. 总体情况说明： 2. 目前存在的bug总数为68个，其中移动端（APP）bug数为17个，包含30个待验证的bug。 3. 剩余bug的总体为流程设计的问题，优先解决影响配置使用功能。 4. 元旦前后安排：   节前：1、解决遗留bug  2、30多个待验证bug尽快验证关闭。  3、运维搭建好环境服务器的配置，2套服务环境：预发布环境、正式发布环境。  节后：1、计划节后第二周上线试用报销SAAS系统。  2、在节后上线前，尽量关闭遗留bug。 | | |